| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация Муниципального образования «Келермесское сельское поселение» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКlЭ Муниципальнэ образованиеу «Келермесскэ къодже псэуlэм» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02 февраля 2023 года  № 9

ст.Келермесская

О проведении актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования

«Келермесское сельское поселение»

В соответствии с требованиями ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения порядки их разработки и утверждения» в редакции 2020 г в целях улучшения качества услуг теплоснабжения, а также развития централизованных систем теплоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий в администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение», Устава муниципального образования «Келермесское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования, утвержденной постановлением главы муниципального образования «Келермесское сельское поселение» № 83 от 04.08.2014г.. Актуализацию провести в период с 02 февраля по 4 апреля 2023 г.

2.Создать рабочую группу по сбору предложений по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Келермесское сельское поселение» (приложение №1).

3.Утвердить дорожную карту разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Келермесское сельское поселение» (приложение №2)

4.Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации  муниципального образования «Келермесское сельское поселение»

5.Обнародовать  настоящее постановление в  газете «Красное знамя».

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ВрИО главы муниципального образования

«Келермесское сельское поселение»                                             С.М.Дзебоев

Приложение № 1 к постановлению

№ 9 от 02.02.2023г.

Рабочая группа по разработке схемы теплоснабжения, сбора предложений от заинтересованных лиц муниципального образования

«Келермесское сельское поселение»

В соответствии с требованиями и во исполнение Федерального закона   № 190-ФЗ «Теплоснабжения», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 154 «О схемах теплоснабжения» в целях своевременной разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Келермесское сельское поселение» создать рабочую группу в составе:

1.Дзебоев С.М. – заместитель главы администрации муниципального образования «Келермесское сельское поселение»;

2.Ипатов А.Г. – ведущий  специалист по санитарии, связям с общественностью и делам молодежи администрации  муниципального образования «Келермесское сельское поселение»;

3.Чеботарев В.С.- заместитель директора по хозяйственной части МБОУ СОШ №8 им. В.Солдатенко (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению

№ 9 от 02.02.2023г.

Дорожная карта разработки и утверждения схемы теплоснабжения

муниципального образования «Келермесское сельское поселение»

| № пп | Наименование мероприятия | Дата | Ответств. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие постановления о начале разработки схемы теплоснабжения и о создании рабочей группы | 02.02.2023 | Глава муниципального образования «Келермесское сельское поселение» |  |
| 2 | Техническое обследование централизованных систем теплоснабжения муниципального образования | 14.02. 2023 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
| 3 | Подготовка технического задания по разработке схемы теплоснабжения | 02.02.2023 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Разработка схемы теплоснабжения | 02.02.2023 по 01.03. 2023г | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Составление акта технического обследования | 14-15.02.2023 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Передача проекта акта технического обследования рассмотрение | .19.02. 2023 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |